}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Eduardo Molina Rojas |
| --- | --- |
| Rut | 21.533.503-8 |
| Carrera | Ing.Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma web interna de directorio y coordinación organizacional para la Cámara Chilena de la Inteligencia Artificial (CCHIA) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación y documentación |
| Competencias | • Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. • Gestionar proyectos informáticos. • Construir modelos de datos escalables. • Desarrollar una solución de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema. En CCHIA no existe un lugar único y actualizado donde saber qué comisiones y verticales funcionan, quiénes participan en ellas, quién las lidera y dónde está su material de trabajo. Las cuatro entrevistas realizadas a personas que conducen y coordinan la Cámara revelan dificultades de coordinación, de documentación y de acceso a información repartida en distintos sitios. El informe cualitativo de esa primera ronda concluye que la organización carece de una descripción compartida y vigente de su propia estructura, por lo que el problema se abordará primero como falta de visibilidad, con un censo inicial y un directorio vivo. Contexto y afectados. La situación se ubica en CCHIA y afecta a líderes y responsables de comisiones, socios y colaboradores. Como la evidencia actual proviene solo de cuatro personas de la conducción, lo que se atribuye a socios y colaboradores se contrastará con sus propias experiencias antes de cerrar los requerimientos; no se asume que todas las prioridades estén acordadas. Relevancia para el campo laboral. Se escogió este tema porque transforma una necesidad real de gestión de información en una solución que puede comprobarse. Ello exige tareas propias de la profesión: análisis de sistemas, desarrollo de software, administración de datos, aseguramiento de calidad y gestión de proyectos tecnológicos. El valor profesional está tanto en el producto como en la trazabilidad entre problema, requerimientos, decisiones técnicas y resultados de validación. Aporte de valor. Reducir el esfuerzo necesario para localizar responsables e información y facilitar la coordinación entre comisiones, mediante una herramienta piloto que se prueba en un entorno controlado con usuarios reales de la Cámara. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo. Diseñar, construir y validar en 18 semanas una plataforma web interna que permita consultar y mantener información relacionada de comisiones, verticales, integrantes, responsables y recursos, y probarla en un piloto. En qué consiste. Su base es un directorio actualizado que vincula personas con unidades organizativas, con búsqueda y filtros, permisos por rol y enlaces a los recursos que CCHIA ya utiliza. El cronograma incluye además un motor de autodiagnóstico, un panel anonimizado y comunicación en tiempo real; antes de implementarlos se validarán sus reglas y su utilidad con la organización. El trabajo recorre el ciclo completo de desarrollo: levantamiento y validación de requerimientos, modelado de datos, diseño, implementación, pruebas e implantación piloto. Resultado esperado. Una plataforma piloto acompañada de su modelo de datos, documentación técnica, resultados de pruebas y una guía de actualización, con la que se pueda encontrar una comisión, identificar a su responsable y abrir el recurso correspondiente según los permisos definidos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto recorre las etapas centrales del perfil de egreso en Informática: comprender una necesidad, modelar los datos, construir la solución y comprobar que funciona. Las competencias elegidas son necesarias para resolver el problema de la siguiente manera: Realizar pruebas de certificación de productos y procesos: permite verificar que el directorio opere correctamente, conserve la integridad de los datos y respete los permisos. Se evidencia con plan y casos de prueba, registro de defectos y repetición de pruebas tras las correcciones. Gestionar proyectos informáticos: permite acotar el alcance, comparar alternativas y controlar tiempos, riesgos y cambios dentro de 18 semanas. Se evidencia con Product Backlog priorizado, sprints con sus revisiones y retrospectivas, cronograma y seguimiento de hitos y acuerdos. Construir modelos de datos escalables: personas, comisiones, verticales, membresías y recursos deben relacionarse sin duplicar información, ya que una persona puede participar en varias unidades. Se evidencia con modelo entidad-relación, diccionario de datos, migraciones y consultas de validación. Desarrollar una solución de software: permite integrar interfaz, servicios y persistencia en una versión piloto mantenible. Se evidencia con repositorio versionado, aplicación integrada, pruebas de integración y guía de despliegue. Las pruebas constituyen una validación técnica y académica del producto y del proceso; no equivalen a una certificación externa ni al cumplimiento de una norma específica. Cada requerimiento tendrá un identificador asociado a una actividad, un componente y una prueba, de modo que se pueda demostrar qué necesidad se atendió y con qué evidencia se verificó. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi interés profesional se orienta al desarrollo de aplicaciones, al soporte de bases de datos y a la seguridad de sistemas, en particular en el ámbito bancario, donde la integridad, la confidencialidad y la trazabilidad de la información son requisitos centrales. Este proyecto refleja esos intereses: debo diseñar un modelo de datos relacional con migraciones y reglas de integridad, construir una aplicación con API y interfaz, y definir permisos por rol que además se comprueben en el servicio y no solo en la pantalla. También incluye pruebas de respaldo y restauración, y la revisión de un panel anonimizado para verificar que no permita identificar personas, lo que me acerca a la protección de datos personales. Participar en él me permitirá practicar el ciclo completo de una aplicación con usuarios reales, desde el levantamiento de requerimientos hasta las pruebas y la implantación, y fortalecer las habilidades técnicas y de comunicación que necesito para incorporarme a equipos de desarrollo, datos o seguridad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible mientras se mantenga un alcance acotado y se cuente con un entorno de desarrollo, información autorizada y la participación de representantes de CCHIA. Ya existen entrevistas y análisis previos, de modo que el levantamiento no parte desde cero. (1) Duración. El cronograma abarca 18 semanas, con definición, desarrollo, presentación y cierre. Las semanas 1 a 5 figuran completadas y la semana 6 está en proceso. El plan no incluye fechas calendario. (2) Materiales. Computadores, conexión a internet, entorno de pruebas con acceso controlado, Laravel, API REST, React 18, Reverb, Docker, Figma, modelo SQL, repositorio Git y gestor de tareas, privilegiando herramientas sin costo de licencia. Cualquier alojamiento pagado se cotizará y autorizará antes de contratarlo. (3) Factores que facilitan. Se dispone de un diagnóstico inicial, cuatro entrevistas y una definición provisional del problema; el censo puede probarse antes de programar; y mantener las herramientas actuales de CCHIA reduce el cambio operativo. (4) Factores que dificultan y cómo enfrentarlos. Poca disponibilidad de usuarios: agendar validaciones al inicio y habilitar revisión asincrónica. Datos incompletos: usar una plantilla mínima y verificar antes de cargar. Cambios de alcance: reordenar el Product Backlog con el Product Owner y acordarlos en la planificación del siguiente sprint. Dificultades técnicas: realizar una prueba de compatibilidad temprana. Permisos o continuidad sin definir: acordar una matriz de acceso y limitar el piloto si faltan definiciones. Si el tiempo se reduce, se conservan directorio, búsqueda, relaciones, permisos y pruebas, y se posterga lo complementario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar, en las 18 semanas del cronograma, una plataforma web interna para CCHIA que permita consultar y mantener información de comisiones, verticales, integrantes, responsables y recursos, a fin de facilitar la ubicación de información y la coordinación organizacional en un piloto controlado. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | O1. Consolidar los requerimientos de las semanas 1 a 5 y contrastarlos con el Discovery UX de la semana 6, validando un censo de al menos dos comisiones. O2. Actualizar el diseño inicial y completar el modelo SQL, el sistema visual y el prototipo navegable entre las semanas 6 y 8. O3. Construir los servicios, el motor de autodiagnóstico validado, la interfaz, el panel y las funciones en tiempo real entre las semanas 9 y 13. O4. Desplegar el sistema y evaluarlo con diez usuarios en las semanas 14 y 15, con pruebas esenciales aprobadas y una meta SUS de al menos 70 puntos. O5. Consolidar la documentación, defender el proyecto y gestionar la entrega a CCHIA entre las semanas 16 y 18. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Enfoque. El equipo trabajará con la metodología Scrum, de forma iterativa e incremental. El Product Backlog priorizado se desarrolla en sprints, cada uno con planificación, seguimiento del avance, revisión con demostración del incremento y retrospectiva para acordar una mejora. Los hitos del cronograma de 18 semanas (Exposición 1, V1.0, Exposición 2, V2.0 y Exposición 3) funcionan como puntos de revisión de entregables. Esto permite ajustar hipótesis tras la segunda ronda de entrevistas y mostrar resultados utilizables durante el desarrollo. Roles Scrum. Product Owner:Eduardo Molina; Scrum Master: Fabian Conejero; Equipo de desarrollo: Eduardo Molina, Fabian Conejero y Daniel Fernández. 1. Levantamiento y análisis. Se revisarán las entrevistas y los documentos de diagnóstico, registrando coincidencias, divergencias y asuntos no confirmados. Según disponibilidad, se entrevistará a líderes, socios y colaboradores del piloto y se pedirán ejemplos recientes de búsqueda de responsables o recursos. 2. Definición y diseño. Los hallazgos se traducirán en historias de usuario con criterios de aceptación y prioridad (esencial, deseable o posterior). Se elaborarán un censo inicial, un prototipo navegable y el modelo de datos, y se comparará un directorio con enlaces frente a integraciones automáticas; la opción inicial es el directorio por su menor complejidad. 3. Construcción incremental. Cada sprint incluirá planificación de las tareas del backlog, implementación, revisión de código y demostración del incremento, siguiendo la secuencia del cronograma: Laravel y API (semana 9), motor y pruebas (10), React (11), Reverb y panel (12) e integración completa (13). Se usará control de versiones, migraciones y separación entre interfaz, lógica y persistencia; las personas se vincularán con las comisiones mediante membresías. 4. Validación del producto y del proceso. Las pruebas se diseñarán junto con los criterios de aceptación: funcionales, de integridad, permisos, integración y usabilidad. Cada defecto quedará registrado con evidencia, severidad, responsable y prueba de corrección. El despliegue se verifica en la semana 14 y el piloto con diez usuarios se realiza en la 15, midiendo éxito, tiempo y ayuda requerida en tareas como encontrar una comisión, su responsable y un recurso, y aplicando SUS con meta de al menos 70. 5. Cierre. Con los resultados del piloto se corregirá y se documentarán las limitaciones antes de preparar la memoria, los manuales, el informe normativo, la defensa y la entrega con la aceptación de CCHIA (semanas 16 a 18). Definición de terminado de una tarea. Una tarea está terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, es revisada por otra persona del equipo, supera las pruebas asociadas y deja actualizada su documentación. Funciones técnicas dentro del equipo de desarrollo. (una persona puede asumir más de un rol) Coordinación y análisis — Eduardo Molina: gestiona alcance, reuniones, requerimientos y relación con el referente de CCHIA. Datos y servicios — Fabian Conejero: diseña e implementa la persistencia, las reglas, los permisos y los servicios. Interfaz y experiencia — Fabian Conejero: implementa recorridos, formularios, búsqueda y mensajes al usuario. Calidad y documentación — Daniel Fernández: coordina validaciones, defectos, manuales y entrega.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Matriz de hallazgos, censo y backlog | Matriz que relaciona lo observado en las entrevistas con los requerimientos esenciales, registro de validación, censo inicial y backlog actualizado. | Demuestra qué necesidades están confirmadas y cuáles no, y sustenta el alcance del proyecto (O1). |
| Avance | Modelo de datos, arquitectura y prototipo | Modelo entidad-relación, diccionario de datos, arquitectura y prototipo navegable revisado con CCHIA. | Permite revisar la estructura, las reglas y los recorridos antes de construir (O2). |
| Avance | Repositorio y versión integrada | Repositorio versionado con migraciones y versión integrada de interfaz, servicios y datos de prueba. | Muestra cómo se conectan los componentes y permite ejecutar las funciones (O3). |
| Final | Plan, casos y resultados de pruebas y piloto | Casos de prueba y resultados, registro de defectos, pruebas repetidas, observaciones de usuarios y puntajes SUS del piloto con diez usuarios. | Comprueba el comportamiento del sistema, documenta fallos y muestra mejoras verificadas (O4). |
| Final | Memoria, manuales y acta de entrega | Registro de despliegue, prueba de restauración, memoria, manuales técnico y de usuario, informe normativo y acta de entrega o de revisión. | Demuestra una instalación reproducible y la capacidad de usar y mantener el piloto (O5). |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Conformación del equipo y selección del proyecto | Formar el equipo, distribuir roles, definir la metodología Scrum, comparar alternativas y escoger el proyecto con sus necesidades iniciales. | Equipo, documentos de trabajo, reuniones con CCHIA. | Semanas 1 a 2 | Responsable: Eduardo Molina | Estado registrado: completado. Hito: inicio y presentación de proyectos. |
| Gestionar proyectos informáticos; Desarrollar una solución de software | Requerimientos, arquitectura, mockups y backlog | Levantar requerimientos funcionales y no funcionales, definir arquitectura y flujos de usuario, crear mockups y priorizar el Product Backlog. | Entrevistas, diagnóstico, herramientas de diseño, gestor de tareas. | Semanas 3 a 5 | Responsable: Eduardo Molina; Fabian Conejero | Estado registrado: completado. Hito: Exposición 1. El backlog debe actualizarse con los nuevos hallazgos. |
| Gestionar proyectos informáticos; Construir modelos de datos escalables | Discovery UX y modelo SQL | Elaborar el guion, realizar seis entrevistas previstas, analizarlas y avanzar el modelo SQL. | Formulario de investigación, usuarios de CCHIA, herramienta de modelado. | Semana 6 | Responsable: Eduardo Molina; Fabian Conejero | Guion, entrevistas y modelo en proceso; análisis pendiente. Hay cuatro entrevistas disponibles de las seis previstas. |
| Desarrollar una solución de software | Sistema de diseño y prototipo navegable | Definir el sistema visual y los componentes en Figma, construir el prototipo navegable y validarlo con CCHIA. | Figma, referente de CCHIA. | Semanas 7 a 8 | Responsable: Fabian Conejero | Pendiente. Hito: presentación V1.0 a CCHIA. Depende de requerimientos y Discovery UX. |
| Desarrollar una solución de software; Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Servicios, API y motor de autodiagnóstico | Configurar Laravel, desarrollar la API REST, implementar el motor de autodiagnóstico con sus validaciones y la suite de pruebas. | Laravel, API REST, modelo SQL, repositorio Git. | Semanas 9 a 10 | Responsable: Fabian Conejero; Daniel Fernández | Pendiente. Hito: Exposición 2. Antes se deben definir instrumento, indicadores y reglas del autodiagnóstico. |
| Desarrollar una solución de software | Interfaz, panel, tiempo real e integración | Construir la SPA en React 18, el panel anonimizado y las funciones con Reverb, e integrar frontend y backend. | React 18, Reverb, API, datos de prueba. | Semanas 11 a 13 | Responsable: Fabian Conejero | Pendiente. Hito: presentación V2.0 a CCHIA. Riesgo: compatibilidad entre API, interfaz y tiempo real. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Despliegue y piloto con usuarios | Configurar Docker, probar el despliegue, ejecutar el piloto con diez usuarios y aplicar SUS (meta de al menos 70). | Docker, entorno de pruebas, diez usuarios, instrumento SUS. | Semanas 14 a 15 | Responsable: Daniel Fernández; Fabian Conejero | Pendiente. Hito: Exposición 3 y objetivo TRL 4. Depende de la disponibilidad de usuarios. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación, defensa y cierre | Redactar memoria, manuales técnico y de usuario e informe normativo (Ley 21.719); preparar la defensa y gestionar el acta de CCHIA. | Resultados del piloto, evidencias, sala de presentación. | Semanas 16 a 18 | Responsable: Todo el equipo; Eduardo Molina Fabian Conejero Daniel F | Pendiente. La firma del acta depende de la aceptación efectiva de CCHIA. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Equipo y selección del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimientos, arquitectura y backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discovery UX y modelo SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de diseño y prototipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API y motor de autodiagnóstico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz, panel e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue y piloto con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memoria, defensa y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.