Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Plataforma CCHIA: módulo de postulación e ingreso de socios. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software. Diseño e implementación de bases de datos. Aseguramiento de la calidad de software. Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la necesidad de organizar y dar trazabilidad al proceso de postulación e ingreso de socios de la Cámara Chilena de Inteligencia Artificial A.G., en Chile. Este proceso involucra a postulantes, socios y responsables institucionales que deben revisar antecedentes y registrar decisiones. Su relevancia para Ingeniería en Informática está en transformar requisitos organizacionales en una solución de software que relacione interfaces, datos, validaciones y autorización. El desarrollo exige comprender el proceso antes de automatizarlo y comprobar que la información se registre y consulte de forma consistente. El aporte previsto es disponer de un flujo que facilite la presentación de antecedentes y su revisión autorizada. Al 22 de octubre de 2026, los resultados disponibles corresponden a diseño, documentación, modelado y una base técnica preparada. Los beneficios operativos deberán evaluarse mediante la integración y el piloto. |
| 2. Objetivos | Desarrollar un producto mínimo viable para gestionar la postulación y revisión de ingreso de socios a CCHIA, con validación de antecedentes, acceso autorizado y trazabilidad del proceso. Objetivos específicos - Relacionar los requisitos de la ERS y los antecedentes de usuarios con el flujo prioritario de postulación. - Diseñar la arquitectura de información, las pantallas y el modelo de datos necesario para ese flujo. - Implementar una API que valide y registre postulaciones y permita gestionar sus antecedentes de forma privada. - Integrar las interfaces con el backend y comprobar el funcionamiento mediante pruebas funcionales y de autorización. - Documentar la instalación, las decisiones técnicas y los resultados de validación. |
| 3. Metodología | Se utiliza un enfoque iterativo basado en Scrum, con actividades priorizadas y tres sprints de trabajo. La planificación contempla diseño y primera integración, preparación de una versión para piloto y cierre con correcciones y documentación. El análisis considera cuatro entrevistas institucionales, la ERS y las observaciones de reuniones. Estos antecedentes orientan el diseño, aunque no sustituyen la evaluación directa de la experiencia de postulantes y socios. La metodología permite revisar entregables parciales y ajustar el trabajo según las dependencias y los resultados obtenidos. La construcción se acompaña de pruebas y documentación, manteniendo una distinción entre funcionalidades propuestas, código preparado y funcionamiento comprobado. |
| 4. Desarrollo | El trabajo realizado comprende la revisión de antecedentes, la delimitación del MVP, la elaboración de arquitectura y flujos, la preparación de maquetas y el inventario de pantallas. En el ámbito de datos se documentó el modelo reducido y se comparó con el diccionario global compartido. También se preparó una base de backend con Laravel 13, PHP 8.4 y PostgreSQL 18, incluyendo migraciones, validaciones y documentación. La instalación local y sus resultados siguen pendientes de confirmación. La ERS aprobada y la retroalimentación de CCHIA facilitaron la definición del alcance. Las dificultades principales han sido el atraso, las versiones contradictorias en documentos previos y las diferencias entre modelos de datos. Como respuesta, se priorizó el flujo de socios y se organizaron entregas revisables. La integración completa, las pruebas nativas y el piloto deben incorporarse a este apartado después de su ejecución. |
| 5. Evidencias | - Arquitectura y flujos: organización de la navegación y separación de funciones. - Maqueta e inventario: pantallas, secuencias y estados propuestos. - Modelo y diccionario: estructura de datos y diferencias que requieren conciliación. - Backend y migraciones: implementación preparada para comprobar el registro de postulaciones. - Documentación de instalación y verificación: procedimiento para reproducir y revisar la base técnica. - Cronograma y carta Gantt: planificación, dependencias y seguimiento. La evidencia técnica previa identifica comprobaciones realizadas mediante PostgreSQL WASM. Los resultados nativos, la integración completa y las observaciones del piloto todavía deben agregarse. Estos antecedentes permitirán evaluar el cumplimiento final de los objetivos. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Como equipo, hemos trabajado de manera complementaria en la planificación, la documentación y el desarrollo del proyecto. Este proceso nos ha permitido relacionar los requisitos, las actividades y las evidencias necesarias para evaluar una solución informática. También hemos reconocido la importancia de comunicar el estado real de los avances y registrar las decisiones del equipo. Buscamos fortalecer nuestras competencias en análisis de requisitos, desarrollo de software, documentación técnica, pruebas y gestión de proyectos informáticos. Al finalizar el proyecto, podremos evaluar cómo esta experiencia contribuyó a nuestros intereses profesionales y qué funciones queremos seguir explorando, considerando las fortalezas y áreas de interés de cada integrante. |